《明暗斗地主》项目计划书

五人制隐藏身份扑克游戏 · 商业计划与产品设计文档

版本 V1.1（AI 辅助研发成本口径修订） |  2026 年 6 月

（内部资料，仅供项目决策参考）

一、项目概述

1.1 一句话定位

《明暗斗地主》是一款五人制、双副牌、带隐藏身份机制的斗地主变体：地主通过指定一张“暗号牌”在暗中获得一名队友，队友身份在暗号牌被打出之前对全场保密，由此在经典斗地主的牌力对抗之上叠加了“猜身份、藏身份、带节奏”的社交推理乐趣。

1.2 核心创新点

- 身份悬念：开局只有地主和暗队友各自知道一半真相，三名平民在信息迷雾中互相试探，每一手牌都可能是身份信号。

- 高光时刻：暗号牌被打出的瞬间全场身份揭晓，是天然的情绪爆点与短视频传播素材（类似狼人杀“翻牌”时刻）。

- 策略纵深：地主选暗号牌本身是博弈——选自己只有一张的牌随机获得队友，选自己有两张的牌则主动“一挑四”博取高倍收益。

- 低学习门槛：牌型体系完全沿用斗地主，全国数亿斗地主玩家可“零教学”上手，仅需理解“暗号牌找队友”一条新规则。

1.3 目标用户

核心用户：25–45 岁、有斗地主/掼蛋/保皇基础的棋牌玩家，偏好熟人开黑与社交对抗；次级用户：狼人杀、剧本杀等社交推理品类玩家中对牌类有兴趣的人群；场景：饭局牌局、办公室午休、家庭聚会、线上好友房。

1.4 机制血统与可信度

「靠一张指定牌寻找隐藏队友」并非凭空发明，而是经过民间数十年验证的成熟机制：山东保皇（五人、四副牌、隐藏身份）、华北的打大A/红十（持特定牌者为暗庄家队友）、法国塔罗与德州 Sheepshead（叫牌找搭档）均属同一机制家族。本项目的差异化在于：用国民度最高的斗地主牌型承载该机制，把保皇类游戏较高的学习门槛降到接近于零。

二、市场与同类产品数据分析

2.1 行业大盘

- 手机棋牌市场规模：据观研天下统计，2024 年中国手机棋牌游戏市场规模约 159.74 亿元，斗地主、麻将等经典玩法占据主流份额；棋牌品类在收入 TOP100 移动游戏中数量占比约 7%。

- 结构性事实：棋牌新版号自 2018 年后长期停发，但市场并未萎缩——2019 年 6 月棋牌手游单月规模不足 1 亿元，2022 年已达单月 5.6–6 亿元（GameLook 统计），说明存量版号下的精品化运营仍有巨大空间，同时也意味着新入局者的版号是稀缺资源。

- 小游戏渠道爆发：微信小游戏月活用户稳定在 5 亿以上、累计用户超 10 亿、14 日留存超 50%；2024 年中国小游戏市场规模 398.4 亿元（同比 +99.2%），2025 年行业普遍预测突破 600 亿元。小游戏活跃用户规模已在 2024 年上半年首次超过 App 手游，是新棋牌玩法成本最低的验证与发行渠道。

- 品类破圈先例：掼蛋玩家规模约 1.4 亿人（覆盖全国 70% 以上一级行政区），经常性玩家超 1000 万，网络平台日活超 20 万；2023 年起经金融圈、政企社交圈自发扩散全国，并被国家体育总局棋牌运动管理中心纳入正式智力运动项目。掼蛋证明：一个新牌类玩法可以在头部垄断格局下，依靠线下社交场景实现全国级破圈。

2.2 同类与对标产品分析

下表从“竞争对手”与“机制对标”两个维度拆解关键产品：

| 产品 | 厂商/类型 | 关键数据 | 对本项目的启示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 欢乐斗地主 | 腾讯（竞品） | 国内用户规模最大的斗地主产品，依托微信/QQ 社交链，赛事+不洗牌等多玩法矩阵 | 正面争夺公共匹配用户无胜算；但其“好友房+变体玩法”的成功验证了斗地主用户对新规则的接受度 |
| JJ斗地主 | 竞技世界（竞品） | 以“比赛制”为核心差异化，回避直接金币对赌，赛事报名券变现 | 赛事化是棋牌合规变现的成熟范式，可作为本项目中后期变现参考 |
| 禅游斗地主 / 天天斗地主 | 禅游科技（港股 2660，竞品） | 2023 年公司收入 20.59 亿元、净利 7.26 亿；2024 年收入 16.58 亿、净利 4.31 亿；2021 年 ARPPU 约 88 元/月；累计持有 86 个游戏版号 | 二线棋牌厂商也能做到 50%+ 毛利率，证明品类盈利能力强；但其近两年收入下滑也说明存量玩法内卷，市场在等待新玩法 |
| 途游斗地主等 | 途游游戏（竞品） | 斗地主头部产品之一，买量驱动+休闲矩阵 | 买量成本持续上升（2025 年休闲小游戏单用户成本约 98 元），新项目不应走纯买量路线 |
| 掼蛋（线上各平台） | 品类对标 | 1.4 亿玩家、常玩用户 1000 万+、平台日活 20 万+；从区域玩法到全国现象用时约 2 年 | 破圈路径=线下社交渗透在前、线上产品承接在后；本项目应优先做“熟人局工具”而非“陌生人匹配大厅” |
| 保皇 / 打大A | 机制对标 | 保皇：五人四副牌隐藏身份，山东地区国民级玩法，JJ 等平台均有线上版；打大A：持特定牌为暗队友 | 隐藏身份+牌类的组合经过数十年民间验证，乐趣成立；本项目以斗地主牌型重做该机制，门槛更低、受众更广 |

2.3 数据洞察小结

- 品类赚钱但格局固化：棋牌是现金牛品类（禅游净利率曾达 35%），但头部垄断+版号停发使“正面做一款新斗地主 App”几乎不可行。

- 机会在“新玩法”而非“新产品”：禅游近两年收入下滑约 20%、行业 ARPPU 走低，存量玩法疲劳；掼蛋的爆发证明市场对“社交属性更强的新牌类”有真实需求缺口。

- 渠道窗口在小游戏：微信小游戏 5 亿月活、社交分享链路天然适配“五人拉房”玩法，验证成本比 App 低一个数量级。

- 五人隐藏身份机制已被验证：保皇在山东的国民度证明该机制的留存能力，本项目的胜负手在于“斗地主化”带来的低门槛与全国性受众。

- 买量不可依赖：小游戏单用户买量成本已近百元，本项目必须依靠“熟人裂变+身份揭晓时刻的内容传播”获客。

三、产品定位与差异化

定位语：“会打斗地主，就会玩；玩过一局，就想知道'谁是内鬼'。”

| 维度 | 传统斗地主（3人） | 明暗斗地主（5人） |
| --- | --- | --- |
| 核心乐趣 | 牌力计算与配合 | 牌力计算 + 身份推理 + 心理博弈 |
| 社交浓度 | 中（固定阵营） | 高（阵营隐藏，全程猜疑与试探） |
| 单局人数 | 3 人 | 5 人，天然适配饭局/办公室小团体 |
| 传播素材 | 炸弹/春天 | 暗号牌揭晓瞬间、一挑四翻盘、“卧底”反杀 |
| 竞争环境 | 头部垄断、极度内卷 | 细分空白，机制对标产品（保皇）地域性强 |

差异化护城河说明：玩法规则本身不受著作权保护，无法阻止大厂跟进。本项目的护城河只能建立在：(1) 先发的社群与赛事生态；(2) 持续打磨的数值平衡与 AI 陪玩质量；(3) “明暗斗地主”品牌与规则标准的定义权（参考掼蛋的《淮安掼蛋竞赛规则》成为国家标准的路径，尽早发布并推广本文第八章的标准规则文档）。

四、商业模式

4.1 总体模式

免费游玩（Free-to-Play）+ 增值服务，分三阶段演进。商业模式的核心判断是：本项目早期价值不在变现，而在验证“新玩法的留存与自传播”；变现在用户盘成立后水到渠成（参考棋牌品类成熟的变现范式）。

4.2 三阶段演进

| 阶段 | 产品形态 | 商业目标 | 收入手段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 验证期（0–6月） | 微信小游戏：好友房 + AI 补位，无公共匹配 | 验证留存与分享率，不追求收入 | 无（或仅激励视频广告 IAA 试水） |
| 成长期（6–18月） | 小游戏完整版：公共匹配、金币场、赛事雏形 | DAU 增长与变现模型跑通 | IAA + IAP 混合变现（IAAP）、通行证 |
| 成熟期（18月+） | App 版本（需版号）、赛事体系、IP 周边 | 规模化收入与品牌资产 | 全量内购、赛事报名、品牌赞助、实体牌具 |

4.3 增长模型

- 熟人裂变为主引擎：五人开局的组局压力反向成为分享动力——“三缺二”的拉人链接是天然裂变钩子；微信小游戏分享链路零摩擦。

- 内容传播为放大器：身份揭晓、一挑四翻盘等高光时刻自动生成战报卡片/短视频素材，投放抖音、小红书棋牌内容生态。

- 线下渗透为长线：游戏只需两副实体扑克即可线下游玩，发布标准规则手册+定制牌具，复制掼蛋“线下先火”路径，线下玩家回流线上。

五、盈利模式

5.1 收入结构设计

| 收入线 | 具体形态 | 参考依据 |
| --- | --- | --- |
| IAA 广告 | 激励视频（看广告领金币/复活豆）、插屏；适合早期无版号阶段 | 微信 IAA 小游戏 2024 年变现规模同比 +30%，900+ 款年流水过百万 |
| IAP 内购 | 金币（豆）、记牌器、个人加倍卡、皮肤/牌桌/表情、月卡 | 禅游 ARPPU 曾达约 88 元/月；棋牌付费深度高、生命周期长 |
| 通行证/赛季 | 赛季任务+段位奖励，绑定“身份成就”（如“最佳卧底”称号） | 成熟 F2P 留存付费范式，适配赛季制段位玩法 |
| 赛事 | 报名券制比赛（参考 JJ 模式），奖品为实物/话费，规避对赌合规风险 | JJ 斗地主验证的合规竞技变现路径 |
| 实体与授权 | 定制双副装扑克+规则手册、线下棋牌室合作、企业团建局 | 掼蛋礼盒单价超千元仍热销，牌具是被验证的衍生收入 |

5.2 变现红线（必须遵守）

- 严禁任何形式的“房卡分销+线下结算”模式：该模式是棋牌涉赌刑事风险的最主要来源，一票否决。

- 游戏币严格单向：只进不出，不可兑换、不可转赠、不可回收变现；不开设玩家间直接对赌的高额房。

- 落实实名认证与未成年人防沉迷；广告素材不得出现“赢钱”“提现”等诱导性表述。

5.3 单位经济模型（验证期假设）

以下为成长期初期的敏感性测算，所有数字为假设，需以验证期真实数据修正：

| 指标 | 保守 | 中性 | 乐观 |
| --- | --- | --- | --- |
| DAU | 10,000 | 30,000 | 80,000 |
| ARPDAU（IAA+IAP） | 0.10 元 | 0.25 元 | 0.45 元 |
| 月收入 | 约 3 万元 | 约 22.5 万元 | 约 108 万元 |
| 对照月成本（AI 辅助精简团队，见 6.5） | 约 5 万元 | 约 6 万元 | 约 8 万元 |

结论：在 ARPDAU 0.25 元的中性假设下，盈亏平衡点约为 DAU 8,000——AI 辅助研发将盈亏平衡门槛从传统口径的约 2 万 DAU 降至万级以下，显著降低项目风险；棋牌品类用户生命周期长（以年计），一旦留存成立，回收期风险可控。ARPDAU 假设参考依据：IAA 激励视频 eCPM 约 20–40 元、人均日观看 2–3 次贡献约 0.05–0.12 元，其余来自 1%–3% 付费渗透的 IAP。

六、可行性分析

6.1 玩法可行性

机制层面已有保皇、打大A等长期民间验证（详见 2.2），核心风险不在“好不好玩”而在“数值是否平衡”：地主方 45 张牌对平民方 63 张，胜负又取决于“第一个跑完”，阵营胜率必须通过程序模拟校准（目标：地主方胜率 45%–55%）。本文第七章的计分体系已为平衡调节预留杠杆（一挑四倍数、结算权重均可调参）。

6.2 技术可行性

技术栈成熟无风险：小游戏端 Cocos/Laya + 服务端房间同步是行业标配；核心工作量在出牌合法性判定（双副牌牌型枚举）、断线重连与托管 AI。托管/陪玩 AI 建议先用规则启发式（够用且可解释），后期再考虑强化学习提升。

开发模式按 AI 辅助研发设定：规则引擎、前后端、模拟器与托管 AI 均属于规则明确、可测试验证的标准化开发任务，非常适合由 AI 编程工具承担主体编码工作，由 1–2 名工程师负责架构、审查与联调，MVP 工程周期可压缩至 2–4 个月。两条不可省略的人工环节：(1) 金币结算、防作弊与并发一致性等涉及资金安全的模块必须人工安全审计；(2) 真机适配与弱网测试仍需人工实测。

6.3 合规可行性

- 版号/备案：微信小游戏同样需要版号（试玩期政策有限），且棋牌类审批严格、新版号长期稀缺。可行路径：(a) 先以“无现金对局、纯好友娱乐”形态走小游戏备案与平台审核；(b) 并行评估收购/合作持有棋牌版号的主体；(c) 将棋牌敏感元素剥离（如以积分赛、竞技段位呈现）。此项是全项目最大的不确定性，立项后第一周即应咨询版号代理与法务。

- 涉赌风险隔离：执行 5.2 全部红线；运营上监控异常对局（送分、约局洗分行为）。

- 防沉迷：接入实名认证，未成年人限时限充。

6.4 市场可行性（冷启动对策）

五人局是本项目最大的产品侧风险：公共匹配需要同时在线规模，新游戏不具备。对策：

- 验证期完全放弃公共匹配，只做“好友房 + AI 补位”——两个真人加三个 AI 即可开局，组局门槛降到最低。

- AI 必须达到“可娱乐”水准并明确标识，避免真人误判；AI 局不计入天梯。

- 以“周末家庭局”“办公室联赛”等场景化运营制造固定牌搭子，提升组局频次。

6.5 财务可行性（AI 辅助研发口径）

成本结构按“小团队 + AI 工具链”设定：编码主体由 AI 编程工具完成（工程师负责架构与审查），美术资产以 AI 生成为主、人工美术指导精修为辅，文案/音效/宣传素材同样 AI 优先。该口径较传统外包/自建团队口径可压缩约 60%–70% 的研发成本。

MVP 一次性投入（验证期，P0–P2）

| 项目 | 金额（估） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 研发人力 | 12–20 万元 | 1 名全栈工程师 × 3–4 个月（架构、代码审查、联调、安全审计）；若由创始人自任则转为机会成本，现金支出趋近于零 |
| AI 工具链订阅 | 2–3 万元 | AI 编程助手 + 图像生成 + 音效/配音工具，约 0.4–0.6 万/月 × 4–6 个月 |
| 美术指导与精修 | 2–5 万元 | AI 出图为主；UI 规范、核心视觉与商店素材需人工美术定稿，按次外包 |
| 服务器/云/测试设备 | 1–2 万元 | 验证期 DAU 低，云资源开销极小 |
| 合规（软著、备案、版号与法务咨询） | 3–6 万元 | AI 无法压缩项，且为关键路径 |
| 合计 | 20–36 万元 | 创始人自带开发能力时，现金口径可低至 8–16 万元 |

运营期月成本（P3 起）

| 项目 | 金额（估） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 团队 | 3–6 万元/月 | 2–3 人精简编制：1 开发 + 1 运营/数值 +（兼职）美术，AI 工具承担产能放大 |
| AI 工具与第三方服务 | 0.5–1 万元/月 | 工具订阅 + 实名认证/风控接口按量计费 |
| 服务器带宽 | 0.3–2 万元/月 | 随 DAU 线性增长，AI 不改变此项；按 DAU 3 万估约 1 万/月 |
| 合计 | 4–8 万元/月 | 对应 5.3 节盈亏平衡测算 |

首年资金需求：约 80–150 万元（含 MVP 投入 + 12 个月运营缓冲 + 合规预备金），较传统团队口径（250–350 万元）下降约 60%。资金需求的下降同时大幅降低了本项目的止损成本：P0–P1 两个验证阶段的现金投入可控制在 5 万元以内。

AI 降本的边界（必须如实计入预算的不可压缩项）

- 版号与合规：审批周期、咨询与代理费用不因 AI 改变，仍是成本与时间的最大不确定项。

- 渠道与平台成本：微信小游戏分成、安卓渠道分成、买量单价均与开发方式无关。

- 资金安全的人工审计：金币经济意味着任何代码漏洞都会被职业工作室套利，AI 产出的结算、防作弊、风控代码必须保留人工审计与渗透测试预算（已计入研发人力）。

- AI 素材的版权与审核风险：生成素材须确认可商用授权，规避对既有 IP 风格的实质性近似；应用商店与微信审核对 AI 素材的合规要求趋严，核心视觉建议人工定稿。

- 真人验证不可替代：AI 可以写模拟器，但“好不好玩”只能由真人实测回答，P0 阶段的线下测试时间成本无法省略。

6.6 风险矩阵

| 风险 | 概率 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 版号/审批受阻 | 高 | 高 | 先小游戏备案形态验证；并行寻求版号合作；保留纯线下规则推广路线 |
| 五人局冷启动失败 | 中 | 高 | 好友房+AI 补位为唯一开局方式直至 DAU 达标；放弃早期公共匹配 |
| 数值失衡（某阵营胜率畸高） | 中 | 中 | 上线前 ≥10 万局模拟校准；保留倍数/权重热更新调参能力 |
| 大厂跟进抄玩法 | 中 | 中 | 抢先发布标准规则、做社群与赛事生态；玩法无法独占，拼运营速度 |
| 涉赌合规事故 | 低 | 极高 | 5.2 红线制度化 + 风控监控 + 法务季度审计 |
| AI 生成代码存在资金安全漏洞 | 中 | 高 | 结算/防作弊/风控模块强制人工审计 + 上线前渗透测试；金币经济灰度放量 |
| AI 生成素材版权或审核争议 | 低 | 中 | 仅使用明确可商用的生成服务；核心视觉人工定稿；留存生成记录备查 |
| 单局时长过长致流失 | 中 | 中 | 出牌倒计时、快速场（每人 17 张变体）作为 B 方案预研 |

七、倍数计分体系（完整设计）

7.1 设计目标

- 补足原规则 v1 缺失的刺激感与策略深度：让“敢不敢加倍”“炸不炸”成为每局的核心决策。

- 保护身份机密：所有加倍与倍数提示均不得泄露暗队友与一挑四信息。

- 严格零和：任何一局中，五名玩家分数变动之和恒为 0，便于金币经济与赛事结算。

- 为平衡调参预留杠杆：结算权重、一挑四倍数均为可配置参数。

7.2 阵营结算权重

每位平民与“地主方”逐一配对结算（参考三人斗地主“地主对每名农民独立结算”的范式），地主方内部再按权重分配：

| 阵营形态 | 地主方内部分配 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 对 3（有暗队友） | 地主 2 份、暗队友 1 份（默认）；暗队友选择“加倍”后改为各 1 份 | 赢时多拿、输时多赔同步生效；除不尽的零头归地主 |
| 1 对 4（一挑四） | 地主独得 / 独付全部 | 叠加 7.5 节一挑四倍数 ×3 |

7.3 加倍阶段（开局唯一一次）

时序：发牌 → 地主确认并收底牌 → 地主指定暗号牌（全场可见暗号牌是哪张）→ 进入加倍阶段。

- 地主加倍：地主首先选择是否加倍（dL = 1 或 2）。地主加倍作用于其与每一名平民的全部流水。

- 秘密同步加倍：其余四名玩家同时、秘密地选择是否加倍（di = 1 或 2），选择结果同时公开为“已加倍/未加倍”，但系统不区分其身份。

- 信息博弈点：持有另一张暗号牌的玩家此刻已自知是暗队友——他的“加倍”在系统内自动按 7.2 的内部分配规则生效（提高自己在地主方的分成至对半），而在界面上与平民加倍完全无法区分。其他玩家会猜测“加倍的人是牌好的平民，还是信心十足的卧底？”——这是计分体系与身份机制的耦合设计。

7.4 对局内倍数（全局倍数 M，乘法累计）

| 事件 | 倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 基础 | ×1 | — |
| 普通炸弹（4–8 张）每打出一个 | ×2 | 被压的炸弹同样计入 |
| 双小王炸打出 | ×3 | — |
| 双大王炸打出 | ×4 | — |
| 春天（终局判定） | ×2 | 地主方获胜，且三名平民整局未打出任何一手牌 |
| 反春（终局判定） | ×2 | 平民方获胜，且地主除首手外未再打出任何一手牌 |
| 一挑四（终局判定） | ×3 | 结算时方才计入并公开，对局过程中系统绝不提示 |

7.5 结算公式

对每名平民 i：流水(i) = 底分 B × 全局倍数 M × 平民个人加倍 di × 地主加倍 dL

- 地主方获胜：每名平民支付 流水(i)；地主方按 7.2 内部分配收取总额。

- 平民方获胜：地主方支付每名平民各自的 流水(i)（内部按同一权重分担）。

- 零和校验：平民收支之和恒等于地主方收支之和，方向相反。

场次配置（线上运营参数）

| 场次 | 底分 B | 全局倍数封顶 | 准入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新手场 | 1 | ×16 | 注册即入，AI 补位 |
| 休闲场 | 2 | ×64 | 金币 ≥ 1,000 |
| 高手场 | 5 | ×256 | 金币 ≥ 20,000 |
| 巅峰场 | 10 | 不封顶 | 段位 + 金币双门槛 |

7.6 结算示例

示例一：2 对 3，地主方胜

休闲场底分 B=2。对局中打出普通炸弹 2 个（×2×2）、双大王炸 1 个（×4），全局倍数 M = 1×2×2×4 = 16。地主加倍 dL=2；平民甲加倍（d=2），平民乙、丙未加倍；暗队友丁加倍（影响内部分配，不影响平民流水）。暗队友丁先跑完，地主方获胜。

- 平民甲支付：2 × 16 × 2 × 2 = 128 分；平民乙、丙各支付：2 × 16 × 1 × 2 = 64 分。

- 地主方共收 256 分；因暗队友已加倍，内部对半：地主 +128，暗队友丁 +128。

- 校验：−128 − 64 − 64 + 128 + 128 = 0 ✓

示例二：1 对 4，平民方胜 + 反春

高手场底分 B=5。地主指定了自己持有两张的暗号牌（一挑四，系统静默）。地主首手后再未获得出牌权，平民戊率先跑完。全局倍数 M = 反春 ×2 × 一挑四 ×3 = 6。地主曾加倍 dL=2；平民戊、己加倍（d=2），庚、辛未加倍。

- 地主支付：戊 5×6×2×2=120，己 120，庚 5×6×1×2=60，辛 60，合计 −360 分。

- 四名平民分别 +120 / +120 / +60 / +60。校验总和为 0 ✓

设计说明：一挑四 ×3 的补偿，使地主“故意指定自己手中成对的暗号牌”成为一个真实可选的高风险高收益策略，而非永远劣势的选项；该参数是平衡调优的首要杠杆。

7.7 可选进阶规则：明保

借鉴保皇的“明保/暗保”：暗队友可在轮到自己出牌时主动宣告身份（“明保”），宣告后全局倍数 ×2，换取与地主公开配合的效率。该规则增加策略深度但提高理解门槛，建议正式版作为房间可选项，默认关闭。

八、《明暗斗地主》标准规则 V2.0（完整规则文档）

本章为可直接对外发布的标准规则，已修补 V1 的全部规则漏洞（见 8.8 修订说明）。

8.1 牌与人数

- 玩家：固定 5 人。

- 用牌：两副标准扑克共 108 张（含 2 张小王、2 张大王）。

- 点数大小：3 < 4 < 5 < 6 < 7 < 8 < 9 < 10 < J < Q < K < A < 2 < 小王 < 大王。

8.2 开局与定地主

- 系统（或发牌人）充分洗混两副牌。

- 每人发 21 张，共 105 张；剩余 3 张扣置为底牌，任何人不得查看。

- 定明牌：线上对局由系统在发出的 105 张玩家手牌中随机指定一张，向全场公示其点数与花色，持有该牌者即为地主。线下对局采用发牌中途翻明牌的传统方式；若发牌结束后发现明牌位于底牌之中（无人持有），则本局作废，重新洗牌重发。

- 地主将 3 张底牌收入手中（不向他人展示），此时地主持 24 张，其余四人各持 21 张。

8.3 暗号牌与阵营

- 地主从自己手中（含底牌）持有的牌中，指定一张点数在 3 至 10 之间的具体花色牌为暗号牌（例：红桃3、黑桃7、方块10）。不得指定 J、Q、K、A、2 及大小王；不得指定自己手中没有的牌。指定后全场公示暗号牌是哪张，且不可更改。

- 由于使用两副牌，与暗号牌完全相同的牌共有两张。另一张的持有者即为暗队友，与地主同阵营；暗队友身份开局保密，本人自知，他人不知。

- 一挑四：若两张暗号牌均在地主手中（含底牌带入），则地主无队友，独自对抗四名平民。系统在终局结算前不向任何人提示一挑四状态。

- 阵营划分：地主方 = 地主 +（如有）暗队友；平民方 = 其余玩家。

极端兜底：若地主手中 24 张牌没有任何一张点数在 3–10 之间（理论概率约为亿分之一量级），本局作废重发。

8.4 身份公开规则

- 当地主以外的任一玩家打出与暗号牌点数、花色完全相同的牌时，系统立即向全场公开：该玩家为暗队友。

- 地主自己打出暗号牌不触发任何公开。

- 暗队友可以策略性地延后打出暗号牌以隐藏身份；但其打完全部手牌时暗号牌必然已经打出，身份必然公开。

- 一挑四状态仅在终局结算时公开。

8.5 牌型定义

| 牌型 | 定义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 单张 | 任意一张牌 | 9 |
| 对子 | 两张同点数的牌（花色不限；两张完全相同的牌也构成对子） | QQ |
| 三张 | 三张同点数的牌 | 888 |
| 三带一 | 三张 + 任意一张单牌（不得带王） | 888+5 |
| 三带二 | 三张 + 一个对子（对子不得为王） | 888+55 |
| 顺子 | 五张及以上点数连续的单牌；A 可作顺子最大张（…QKA），2 与王不得入顺 | 45678 |
| 连对 | 三对及以上点数连续的对子；2 与王不得入连 | 334455 |
| 飞机 | 两组及以上点数连续的三张；2 不得入飞机 | 777888 |
| 飞机带翅膀 | 飞机每组各带 1 张单牌或各带 1 个对子，翅膀类型须统一，不得带王 | 777888+4+9 |
| 炸弹 | 四至八张同点数的牌 | 6666、KKKKK |
| 王炸 | 两张完全相同的王：双小王炸或双大王炸；一大一小不构成王炸，不存在三王、四王炸 | 小王小王 |

8.6 出牌与压制规则

- 地主获得首手出牌权，可出任意合法牌型；之后按开局固定的方向（顺时针或逆时针，建房时设定）轮流行动。

- 轮到的玩家可选择压牌或“不要”。压普通牌型须使用同牌型、同张数（顺子/连对/飞机须同长度），且关键点数更大：顺子与连对比最大一张，飞机及带翅膀牌型只比三张部分的最大一组，三带一/三带二只比三张部分。点数相同不能互压。

- 炸弹与王炸可压任何普通牌型。炸弹之间：张数多者大；张数相同比点数。王炸压一切普通炸弹；双大王炸 > 双小王炸。

- 高张数炸弹允许拆开使用（如八张可拆为两组四张炸弹分次打出）。

- 某玩家出牌后，其余四家连续“不要”，则该玩家获得新一轮首手出牌权。

8.7 胜负判定

- 第一名打完全部手牌的玩家出现时，对局立即结束，按其所属阵营判定胜负（跑得快规则）。

- 地主或暗队友率先打完：地主方胜。平民率先打完：平民方胜。

- 一挑四局：仅当地主本人率先打完时地主方胜；任何其他玩家率先打完均为平民方胜。

- 结算按第七章计分体系执行。

8.8 边界裁定与 V1 → V2 修订说明

| 条款 / 修订点 | 裁定 |
| --- | --- |
| 明牌落入底牌（V1 漏洞） | 线上：发牌算法保证明牌出自玩家手牌；线下：重洗重发 |
| 地主指定自己未持有的暗号牌（V1 漏洞：将导致两名玩家同持暗号牌、队友无法唯一确定） | 禁止：暗号牌必须是地主手中持有至少一张的牌 |
| 暗号牌指定后能否更改 | 不可更改 |
| 王能否被三带/飞机携带 | 不可；王仅能以单张或王炸形式打出 |
| A 在顺子中的用法 | 仅可作最大张（如 10JQKA），不可作 A2345 |
| 托管与逃跑（线上） | 逃跑者承担其阵营全部赔付，并扣除信用分；连续两轮超时自动托管 |
| 对局中途暗队友是否可以口头宣称身份 | 线上语音/快捷语不禁止“嘴炮”，但系统身份公示仅以 8.4 的暗号牌判定为准（启用 7.7 明保规则的房间除外） |
| 计分（V1 缺失） | 新增第七章完整倍数计分体系 |

九、落地路线图

| 阶段 | 时间 | 关键事项 | 通过/止损指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 线下验证 | 第 0–1 月 | 实体牌局实测 ≥50 局；记录单局时长、身份揭晓反馈；规则口播测试 | 单局 ≤20 分钟；70% 试玩者主动要求再来一局，否则回炉改规则 |
| P1 数值定稿 | 第 1–2 月 | 开发规则引擎 + 启发式 AI，模拟 ≥10 万局；校准一挑四倍数与结算权重；规则 V2 定稿发布 | 地主方胜率落入 45%–55%；一挑四发生率与胜率符合设计预期 |
| P2 小游戏 MVP | 第 2–6 月 | 微信小游戏上线好友房 + AI 补位；战报分享卡片；启动备案/版号咨询 | 次日留存 ≥30%、7 日留存 ≥15%、房间链接人均分享 ≥1 次 |
| P3 公测与变现 | 第 6–12 月 | 公共匹配（DAU 达标后开放）、金币场、IAA/IAP、赛季段位 | ARPDAU ≥0.2 元；月流水覆盖月成本 |
| P4 规模化 | 第 12 月起 | App 版（需版号落地）、赛事体系、实体牌具、线下棋牌室合作、出海评估 | 视 P3 数据决策追加投入 |

决策纪律：每阶段指标不达标即止损或回炉，不带病进入下一阶段。P0、P1 两阶段的现金投入可控制在 5 万元以内（线下实测近乎零成本，模拟器由 AI 编程工具完成），即可完成对本项目最核心假设（“好玩且平衡”）的验证。

十、附录：主要数据来源

- 观研天下《中国手机棋牌游戏行业现状深度研究与发展前景预测报告（2025–2032年）》：2024 年手机棋牌市场规模 159.74 亿元。

- GameLook（2022.7）：棋牌手游单月流水由 2019 年中不足 1 亿元升至约 6 亿元；版号停发背景分析。

- 禅游科技（HK.2660）2023/2024 年报及 2025 中报：收入 20.59 亿 → 16.58 亿元、净利 7.26 亿 → 4.31 亿元、2025 上半年收入 7.09 亿元；2021 年 ARPPU 约 88 元。

- 浙江日报/蓝鲸新闻/新华日报财经（2024）：掼蛋玩家约 1.4 亿、常玩用户 1000 万+、平台日活 20 万+；国家体育总局将掼蛋纳入智力运动项目。

- 微信公开课 PRO（2025/2026）：微信小游戏 MAU 稳定 5 亿+、累计用户 10 亿+、14 日留存超 50%；300 款产品季度流水破千万。

- 巨量引擎《2025 游戏行业抖音经营白皮书》：2024 年小游戏市场规模 398.4 亿元（+99.2%）；行业预测 2025 年突破 600 亿元。

- DataEye《2025 年度小游戏买量数据报告》：小程序游戏买量日耗 1.44 亿元；轻度休闲单用户成本约 98 元。

注：以上数据用于市场判断参考，立项决策前建议以最新公开财报与平台官方口径复核。